# PosFlow

وثيقة الحالة الحالية وتسليم المشروع لأي AI أو مطور

Project Status + AI Handoff + Roadmap

| آخر تحديث | 11 يوليو 2026 |
| --- | --- |
| الـBackend | ASP.NET Core Web API |
| الـFrontend | Angular Standalone |
| قاعدة البيانات | SQL Server + Entity Framework Core |
| الحالة | Authentication يعمل - إدارة الوردية قيد الإكمال والاختبار |

الغرض من الوثيقة: تمكين أي AI أو مطور جديد من استكمال PosFlow من آخر نقطة بدون إعادة بناء السياق أو تغيير القرارات التقنية.

# فهرس المحتويات

1. رسالة جاهزة لأي AI جديد

2. فكرة المنتج والرؤية

3. الـStack الثابت

4. هيكل المشروع الحالي

5. ما تم تنفيذه بالفعل

6. آخر نقطة وصل إليها المشروع

7. Checklist الجلسة القادمة

8. الملفات المهمة

9. الخطوة التالية للـMVP

10. الخطة المستقبلية

11. القواعد التقنية

12. أوامر التشغيل

13. مشاكل تم حلها

14. تعريف النجاح

15. قالب تحديث الوثيقة

16. الملخص المختصر

الهدف من هذه الوثيقة هو أن يستطيع أي مساعد ذكاء اصطناعي أو مطور جديد معرفة ما تم تنفيذه بالفعل، ما هو غير مؤكد، آخر مشكلة وصل إليها المشروع، والخطوات التالية بالترتيب؛ بدون إعادة تصميم المشروع أو تغيير الـStack.

# 1. رسالة جاهزة لاستخدامها مع أي AI جديد

انسخ الرسالة التالية وأرفق معها هذا الملف:

أنا أعمل على مشروع POS اسمه PosFlow.
اقرأ ملف PosFlow_Current_Status_AI_Handoff_AR.md بالكامل قبل اقتراح أي كود.
التزم بالـStack والقرارات المعمارية المكتوبة داخله.
ابدأ من قسم "آخر نقطة وصل إليها المشروع".
لا تفترض تنفيذ أي خطوة مكتوب أمامها "غير مؤكد" أو "قيد الاختبار".
أعطني خطوة واحدة قابلة للتنفيذ في كل مرة، مع مسار كل ملف والكود كاملًا عند الحاجة.
أنا أستخدم Visual Studio وPackage Manager Console لأوامر NuGet وEF Core، وTerminal لأوامر Node وAngular.

# 2. فكرة المنتج والرؤية

PosFlow مشروع لبناء منصة نقاط بيع متكاملة تستفيد من أهم القدرات الموجودة في:

| مصدر الإلهام | القدرات المستهدفة |
| --- | --- |
| Odoo | المنتجات، المخزون، المشتريات، الحسابات، العملاء، الصلاحيات، التقارير والتكاملات |
| Foodics | تشغيل المطاعم، الطاولات، المطبخ KDS، الإضافات والوجبات، الفروع، الولاء والدليفري |
| Geidea | تكامل أجهزة الدفع، الدفع الإلكتروني، الاسترداد، الإلغاء، التسويات وروابط الدفع |

المشروع لا يهدف إلى نسخ أي منتج حرفيًا. الهدف هو بناء منتج مستقل قابل للبيع، يبدأ بمطاعم وكافيهات مصر، ثم يتوسع إلى الريتيل والفروع والسلاسل الأكبر.

## القيمة الأساسية المستهدفة

• شاشة بيع سريعة وبسيطة.

• إدارة ورديات الكاشير وحركة النقدية.

• تشغيل الطلب من البيع إلى المطبخ ثم الدفع.

• إدارة المنتجات والفروع والمستخدمين مركزيًا.

• مخزون وتكلفة وربحية لاحقًا.

• Offline-first في مرحلة لاحقة.

• تكامل آمن مع المدفوعات والإيصال الإلكتروني المصري.

# 3. الـStack الثابت

| الجزء | التقنية |
| --- | --- |
| Backend | C# + ASP.NET Core Web API |
| Frontend | Angular + TypeScript + SCSS |
| Database | SQL Server |
| ORM | Entity Framework Core |
| Authentication | JWT Bearer Authentication |
| API Documentation | Swagger / OpenAPI |
| IDE | Visual Studio |
| NuGet وEF Commands | Package Manager Console |
| Angular Commands | Terminal / PowerShell باستخدام `npm`, `ng` أو `ng.cmd` |
| Real-time مستقبلًا | SignalR |
| Background Jobs مستقبلًا | Hangfire |
| Offline Storage مستقبلًا | IndexedDB |
| Hardware Integration مستقبلًا | C# POS Device Agent |

## قرار معماري ثابت

النسخة الحالية تستخدم:

Modular Monolith + Clean Architecture

ولا يتم البدء بـMicroservices في الـMVP.

# 4. هيكل المشروع الحالي

PosFlow/
├── PosFlow.sln
├── src/
│   ├── PosFlow.Api/
│   ├── PosFlow.Application/
│   ├── PosFlow.Domain/
│   └── PosFlow.Infrastructure/
└── posflow-web/

## مسؤولية كل Project

| المشروع | المسؤولية |
| --- | --- |
| `PosFlow.Domain` | Entities, Enums وقواعد الدومين الأساسية |
| `PosFlow.Application` | DTOs, Interfaces وUse Cases contracts |
| `PosFlow.Infrastructure` | EF Core, SQL Server, Authentication services, Seeders وخدمات التنفيذ |
| `PosFlow.Api` | Controllers, Dependency Injection, Middleware, JWT وSwagger |
| `posflow-web` | واجهة Angular للكاشير والصفحات الحالية |

## قواعد الاعتماد

Domain          -> لا يعتمد على أي مشروع آخر
Application     -> يعتمد على Domain
Infrastructure  -> يعتمد على Application وDomain
Api             -> يعتمد على Application وInfrastructure
Angular         -> يتعامل مع API فقط

# 5. ما تم تنفيذه بالفعل

## 5.1 إنشاء الـSolution والمشروعات

☑ إنشاء Solution باسم `PosFlow`.

☑ إنشاء المشاريع:

- PosFlow.Api

- PosFlow.Application

- PosFlow.Domain

- PosFlow.Infrastructure

☑ ربط Project References بصورة تسمح بتطبيق Clean Architecture.

## 5.2 قاعدة البيانات وEntity Framework Core

☑ ربط SQL Server.

☑ إنشاء `PosFlowDbContext` داخل:

src/PosFlow.Infrastructure/Persistence/PosFlowDbContext.cs

☑ إنشاء Migrations وتطبيقها.

☑ قاعدة البيانات تعمل واتصال الـAPI بها ناجح.

☑ ظهر في الـlogs:

No migrations were applied. The database is already up to date.

☑ استخدام Schemas حاليًا:

pos
auth

## 5.3 الكيانات الأساسية

تم إنشاء أو تجهيز الكيانات التالية:

BaseEntity
Tenant
Branch
Product
AppUser
Shift
Order
OrderLine
Payment

خصائص مشتركة مهمة:

• `Guid` كمفتاح أساسي.

• `CreatedAtUtc` و`UpdatedAtUtc`.

• `RowVersion` للتزامن.

• `decimal` للقيم المالية.

• `TenantId` و`BranchId` حسب طبيعة السجل.

## 5.4 المصادقة وتسجيل الدخول

☑ تنفيذ JWT Authentication.

☑ استخدام `PasswordHasher<AppUser>` لتخزين Password Hash.

☑ إنشاء endpoints:

POST /api/auth/login
GET  /api/auth/me

☑ إنشاء مستخدم Development تجريبي:

Username: admin
Password: Admin@123

هذه البيانات للتطوير فقط، ولا تستخدم في Production.

## 5.5 Database Seeder

تم إنشاء DatabaseSeeder لإضافة بيانات Development تلقائيًا:

• Tenant باسم تقريبي `PosFlow Demo`.

• فرع رئيسي بالكود `MAIN`.

• مستخدم Admin.

• منتجات تجريبية مثل القهوة والشاي والعصير والساندوتش والمياه.

## 5.6 Swagger وتشغيل الـAPI

الـAPI يعمل حاليًا على Profile باسم https:

https://localhost:7178
http://localhost:5033

Swagger:

https://localhost:7178/swagger

البورت:

https://localhost:44324

خاص بـIIS Express فقط، وليس Profile https الحالي.

## 5.7 Angular

☑ تثبيت Node.js وnpm.

☑ تثبيت Angular CLI.

☑ حل مشكلة PowerShell Execution Policy باستخدام `npm.cmd`/`ng.cmd` أو سياسة `RemoteSigned`.

☑ إنشاء مشروع Angular باسم:

posflow-web

☑ المشروع يستخدم:

- Routing

- SCSS

- Standalone Components

- بدون SSR/SSG

☑ Angular يعمل على:

http://localhost:4200

## 5.8 صفحات Angular الحالية

تم إنشاء routes/components مبدئية:

/login
/open-shift
/products
/pos

والـComponents:

LoginComponent
OpenShiftComponent
ProductListComponent
CheckoutComponent

## 5.9 ربط Angular بالـAPI

ملف Proxy المستهدف:

posflow-web/src/proxy.conf.json

ومحتواه الحالي:

{
  "/api/**": {
    "target": "https://localhost:7178",
    "secure": false,
    "changeOrigin": true,
    "logLevel": "debug"
  }
}

تشغيل Angular:

ng.cmd serve --proxy-config src/proxy.conf.json

## 5.10 Authentication داخل Angular

تم إنشاء أو تجهيز:

AuthService
Login Models
JWT Interceptor
Auth Guard
Login Form
localStorage token storage

التدفق الحالي:

Angular Login
→ POST /api/auth/login
→ JWT Access Token
→ حفظ التوكن
→ الانتقال إلى /open-shift

## 5.11 إدارة الوردية

تم إنشاء أو تجهيز Backend للوردية:

ICurrentUser
CurrentUserService
OpenShiftRequest
CloseShiftRequest
ShiftResponse
IShiftService
ShiftService
ShiftsController

Endpoints:

GET  /api/shifts/current
POST /api/shifts/open
POST /api/shifts/{shiftId}/close

تم تجهيز واجهة Angular لفتح وإغلاق الوردية، مع:

• نموذج النقدية الافتتاحية.

• عرض الوردية الحالية.

• نموذج النقدية الفعلية عند الإغلاق.

• حساب مبدئي للنقدية المتوقعة والفرق.

• `shiftGuard` لمنع دخول `/pos` بدون وردية مفتوحة.

# 6. آخر نقطة وصل إليها المشروع

## المشكلة التي ظهرت

عند فتح:

http://localhost:4200/open-shift

ظلت الصفحة على رسالة:

جاري تحميل بيانات الوردية...

وطلب:

GET /api/shifts/current

كان يرجع:

204 No Content

## تفسير الحالة

204 No Content لا يعني فشل الطلب. معناه أن المستخدم لا يملك وردية مفتوحة، والـAPI كان يعيد null، فتحول إلى استجابة بدون Body.

## التعديل الأخير المقترح

تم اقتراح تغيير endpoint لكي يرجع دائمًا 200 OK بالشكل التالي:

{
  "hasOpenShift": false,
  "shift": null
}

وإنشاء model في Angular:

export interface CurrentShiftResponse {
  hasOpenShift: boolean;
  shift: ShiftResponse | null;
}

ثم تعديل:

• `ShiftService.getCurrent()`.

• `OpenShiftComponent.loadCurrentShift()`.

• `shiftGuard`.

## حالة هذه الخطوة

قيد الاختبار - لم يتم تأكيد نجاح التدفق بالكامل بعد التعديل.

هذه هي أول نقطة يجب البدء منها في الجلسة القادمة.

# 7. أول Checklist للجلسة القادمة

نفّذ بالترتيب ولا تنتقل للخطوة التالية قبل نجاح السابقة:

1. شغّل الـAPI وتأكد من:

Now listening on: https://localhost:7178

2. افتح Swagger واختبر Login.

3. اختبر `GET /api/shifts/current` بتوكن صالح.

4. تأكد أن النتيجة `200 OK` وليست `204`، وأن الـBody:

{
  "hasOpenShift": false,
  "shift": null
}

5. شغّل Angular بالـProxy.

6. امسح أي Token قديم وسجل دخول مرة أخرى.

7. افتح `/open-shift` وتأكد من اختفاء Loading وظهور حقل النقدية الافتتاحية.

8. أدخل مثلًا `500` واضغط **فتح الوردية**.

9. تأكد من الانتقال إلى `/pos`.

10. ارجع إلى `/open-shift` وتأكد من عرض بيانات الوردية المفتوحة.

11. أغلق الوردية وتأكد أن البيانات اتخزنت في SQL Server.

## التدفق المطلوب إثبات نجاحه

Login
→ Get Current Shift
→ Open Shift
→ Enter POS
→ Close Shift

# 8. الملفات المهمة عند استكمال العمل

## Backend

src/PosFlow.Api/Program.cs
src/PosFlow.Api/appsettings.json
src/PosFlow.Api/Properties/launchSettings.json
src/PosFlow.Api/Controllers/AuthController.cs
src/PosFlow.Api/Controllers/ShiftsController.cs

src/PosFlow.Application/Auth/*
src/PosFlow.Application/Common/ICurrentUser.cs
src/PosFlow.Application/Shifts/*

src/PosFlow.Domain/Entities/AppUser.cs
src/PosFlow.Domain/Entities/Shift.cs
src/PosFlow.Domain/Entities/Product.cs
src/PosFlow.Domain/Entities/Order.cs
src/PosFlow.Domain/Entities/OrderLine.cs
src/PosFlow.Domain/Entities/Payment.cs

src/PosFlow.Infrastructure/Authentication/AuthService.cs
src/PosFlow.Infrastructure/Authentication/CurrentUserService.cs
src/PosFlow.Infrastructure/Persistence/PosFlowDbContext.cs
src/PosFlow.Infrastructure/Persistence/DatabaseSeeder.cs
src/PosFlow.Infrastructure/Shifts/ShiftService.cs

## Angular

posflow-web/src/app/app.routes.ts
posflow-web/src/app/app.config.ts
posflow-web/src/app/core/auth/auth.service.ts
posflow-web/src/app/core/auth/auth.interceptor.ts
posflow-web/src/app/core/auth/auth.guard.ts
posflow-web/src/app/core/auth/shift.guard.ts
posflow-web/src/app/features/login/*
posflow-web/src/app/features/shifts/shift.models.ts
posflow-web/src/app/features/shifts/shift.service.ts
posflow-web/src/app/features/shifts/open-shift/*
posflow-web/src/proxy.conf.json

# 9. الخطوة التالية بعد إنهاء الوردية

بعد التأكد أن إدارة الوردية تعمل end-to-end، نبدأ Products + POS Cart.

## الترتيب القريب للـMVP

1. Products API.

2. عرض المنتجات داخل شاشة POS.

3. البحث والفلترة والباركود لاحقًا.

4. إضافة المنتجات إلى Cart.

5. زيادة وتقليل الكمية.

6. حذف صنف من Cart.

7. حساب Subtotal وTotal.

8. إنشاء Order داخل الـBackend.

9. الدفع النقدي.

10. إكمال الطلب.

11. ربط Cash Sales بالوردية.

12. طباعة إيصال مبدئي.

## الـMVP المستهدف

Login
→ Open Shift
→ Select Products
→ Create Order
→ Cash Payment
→ Complete Order
→ Close Shift

# 10. الخطة المستقبلية

## 10.1 Restaurant Features

Dining Areas
Tables
Open/Transfer Table
Split Bill
Merge Orders
Kitchen Display System
Kitchen Printers
Modifiers
Combos
Dine-in
Takeaway
Delivery

## 10.2 Inventory and Purchasing

Warehouses
Stock Movements
Stock Counts
Transfers
Waste
Suppliers
Purchase Orders
Goods Receipts
Recipes
Automatic Ingredient Deduction
Theoretical vs Actual Consumption

## 10.3 Payments

Card Payments
Geidea Integration
Refunds
Voids
Payment Links
QR Payments
Settlement Reconciliation
Provider Abstraction Layer

## 10.4 Customers and Loyalty

Customers
Loyalty Points
Customer Levels
Coupons
Gift Cards
Campaigns

## 10.5 Egypt Tax Integration

Electronic Receipt
UUID
QR Code
Submission Queue
Accepted / Rejected / Pending
Offline Submission
Returns
Device Registration
Audit Trail

## 10.6 Offline-first

IndexedDB
Local Products
Local Prices and Taxes
Local Orders
Pending Operations Queue
Sync Engine
Idempotency Keys
Conflict Handling
Retry Strategy

## 10.7 Hardware Integration

تطبيق محلي صغير باستخدام C# يعمل كـDevice Agent للتعامل مع:

Thermal Printer
Cash Drawer
Barcode Scanner
Weight Scale
Customer Display
Payment Terminal

## 10.8 Advanced Platform

Multi-branch Management
Advanced Roles and Permissions
Accounting
Expenses
Profit and Loss
Public API
Webhooks
App Marketplace
Manager Mobile App
Advanced Reports

# 11. قواعد تقنية يجب ألا تتغير بدون قرار صريح

• لا يتم وضع Business Logic داخل Angular.

• لا يتم الثقة في `TenantId`, `BranchId`, `UserId` القادم من Request Body.

• هذه القيم تؤخذ من JWT/Current User Context.

• كل القيم المالية تستخدم `decimal` في C# و`DECIMAL(19,4)` في SQL Server.

• لا يتم استخدام `float` للأموال.

• Order Number يولده السيرفر.

• `OrderLine` يحتفظ Snapshot لاسم وسعر المنتج وقت البيع.

• لا يتم حذف الطلبات والمدفوعات المالية نهائيًا؛ يستخدم Cancel/Void/Refund.

• لا يتم تخزين بيانات البطاقة الخام أو CVV.

• لا تبدأ Microservices قبل وجود سبب تشغيلي واضح.

• لا تبدأ Accounting كامل أو Offline Sync قبل استقرار دورة البيع الأساسية.

• أي Migration تُنشأ بعد نجاح Build فقط.

• حزم EF Core يجب أن تكون متوافقة في جميع المشاريع.

• لا تخلط أكثر من تنفيذ Swagger/OpenAPI بدون حاجة.

# 12. أوامر التشغيل الأساسية

## تشغيل الـAPI

من Visual Studio: اختر Profile باسم https ثم Run.

أو من Terminal داخل جذر المشروع:

dotnet run --project .\src\PosFlow.Api\PosFlow.Api.csproj

## Swagger

https://localhost:7178/swagger

## تشغيل Angular

cd posflow-web
ng.cmd serve --proxy-config src/proxy.conf.json

## إنشاء Migration

داخل Package Manager Console:

Add-Migration MigrationName -Project PosFlow.Infrastructure -StartupProject PosFlow.Api -Context PosFlowDbContext -OutputDir Persistence\Migrations

## تطبيق Migration

Update-Database -Project PosFlow.Infrastructure -StartupProject PosFlow.Api -Context PosFlowDbContext

## Clean وBuild

dotnet clean
dotnet restore
dotnet build

# 13. مشاكل تم حلها سابقًا

## Node غير معروف

تم تثبيت Node.js LTS والتأكد من node وnpm.

## PowerShell يمنع `npm.ps1`

تم استخدام:

npm.cmd
ng.cmd

أو ضبط:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned

## Swagger methods غير موجودة

تم تثبيت/توحيد حزم Swagger المناسبة.

## أخطاء `IPasswordHasher` داخل Infrastructure

تمت إضافة مرجع ASP.NET Core Framework إلى مشروع Infrastructure عند الحاجة:

<FrameworkReference Include="Microsoft.AspNetCore.App" />

## Connection Refused على 44324

السبب كان استخدام بورت IIS Express مع تشغيل Profile https. البورت الفعلي الحالي هو 7178.

# 14. تعريف النجاح للمرحلة الحالية

تعتبر مرحلة Authentication + Shift Management مكتملة فقط عندما تنجح الحالات التالية:

☐ Login صحيح يرجع JWT.

☐ Login خاطئ يرجع Unauthorized برسالة واضحة.

☐ صفحة محمية لا تفتح بدون Token.

☐ `GET /api/shifts/current` يرجع response ثابتًا.

☐ المستخدم يستطيع فتح وردية واحدة فقط.

☐ محاولة فتح وردية ثانية يتم رفضها.

☐ `/pos` لا يفتح بدون وردية.

☐ الوردية المفتوحة تظهر بعد Refresh.

☐ المستخدم يستطيع إغلاق الوردية.

☐ بيانات الوردية محفوظة في SQL Server.

☐ Angular لا يظل في Loading بعد استجابة فارغة أو خطأ.

# 15. قالب تحديث الوثيقة بعد كل جلسة

أضف في نهاية كل جلسة:

تاريخ الجلسة:

تم تنفيذ:
- 
- 

تم اختبار:
- 
- 

مشاكل حالية:
- 

آخر ملف تم تعديله:
- 

أول خطوة للجلسة القادمة:
-

# 16. ملخص شديد الاختصار

اسم المشروع: PosFlow
Backend: ASP.NET Core Web API
Frontend: Angular Standalone
Database: SQL Server + EF Core
Authentication: JWT
الحالة الحالية: Login يعمل، API وDB يعملان، Angular يعمل، وإدارة الوردية قيد الإكمال.
آخر نقطة: تغيير GET /api/shifts/current من 204 إلى 200 مع CurrentShiftResponse ثم اختبار Open/Close Shift.
بعدها مباشرة: Products API ثم POS Cart ثم Order ثم Cash Payment.