PosFlow

وثيقة المشروع التقنية والوظيفية

منصة نقاط بيع وإدارة تشغيل للمطاعم والريتيل

| اسم المشروع | PosFlow |
| --- | --- |
| التقنيات الأساسية | C# / ASP.NET Core Web API / Angular / SQL Server |
| النمط المعماري | Modular Monolith + Clean Architecture |
| الإصدار | 0.1 |
| الحالة | وثيقة تأسيسية قابلة للتحديث |
| تاريخ الإصدار | 11 يوليو 2026 |

هذه الوثيقة هي المرجع الأولي لنطاق المشروع، المعمارية، قاعدة البيانات، واجهات API، وخطة التنفيذ.

# 1. التحكم في الوثيقة

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| مالك الوثيقة | [يُحدد لاحقًا] |
| مالك المنتج | [يُحدد لاحقًا] |
| المستودع البرمجي | [رابط Git / Azure DevOps] |
| الجمهور المستهدف | فريق التطوير، الاختبار، المنتج، التشغيل والدعم |
| دورية المراجعة | بعد كل Sprint أو عند تغيير نطاق أساسي |
| مصدر الحقيقة | الكود داخل المستودع + هذه الوثيقة بعد اعتماد تحديثها |

## 1.1 سجل الإصدارات

| الإصدار | التاريخ | الوصف | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 11-07-2026 | تأسيس نطاق المشروع والمعمارية وخطة الـMVP | مسودة |

## 1.2 قواعد تحديث الوثيقة

أي تعديل جوهري في قاعدة البيانات أو حالات الطلب والدفع يجب أن ينعكس في هذه الوثيقة.

أي Endpoint جديد يضاف إلى كتالوج الـAPI مع الطلب والاستجابة والأخطاء المتوقعة.

يتم توثيق القرارات المعمارية المهمة في سجل Architecture Decision Records داخل المستودع.

الأرقام السرية ومفاتيح الاتصال لا تُكتب في الوثيقة ولا تُحفظ داخل الكود المصدري.

# 2. محتويات الوثيقة

نظرة عامة على المنتج وأهدافه

النطاق الوظيفي للنسخة الأولى

المستخدمون والأدوار

المعمارية التقنية وهيكل الحل

الوحدات الوظيفية والكيانات الأساسية

دورة الطلب والوردية والدفع

تصميم قاعدة البيانات وMulti-Tenancy

معايير وتصميم REST API

واجهة Angular والربط مع الـAPI

الأمن والتسجيل والمراقبة

التثبيت والتشغيل وEntity Framework Migrations

الاختبارات ومعايير القبول

خطة التنفيذ والـRoadmap

حل المشكلات الشائعة

# 3. نظرة عامة على المنتج

PosFlow هو مشروع منصة نقاط بيع متعددة الشركات والفروع، يستهدف المطاعم والكافيهات ومحلات التجزئة. الهدف طويل المدى هو الجمع بين البيع السريع، إدارة المطاعم، المخزون، المدفوعات، التقارير، والربط مع الأنظمة الخارجية ضمن منصة قابلة للتوسع.

## 3.1 رؤية المنتج

الرؤية: توفير نظام POS سريع، موثوق، سهل التدريب، وقابل للعمل في بيئات متعددة الفروع، مع قابلية إضافة وحدات المطاعم، المخزون، الولاء، المدفوعات، والمحاسبة تدريجيًا.

## 3.2 أهداف النسخة الأولى MVP

إنشاء شركة وفرع وإدارة بياناتهما الأساسية.

تعريف المنتجات والأسعار والباركود.

فتح وردية للكاشير وإغلاقها مع تسجيل النقدية.

إنشاء طلب بيع وإضافة أصناف وتحديد الكميات.

حساب Subtotal والخصم والضريبة والإجمالي من الخادم.

تسجيل دفع نقدي وإتمام الطلب.

عرض الطلبات والتقارير اليومية الأساسية.

توفير Swagger/OpenAPI لاختبار الـAPI أثناء التطوير.

## 3.3 خارج نطاق النسخة الأولى

محاسبة عامة كاملة ودفتر أستاذ بحجم أنظمة ERP.

ربط فعلي مع بوابة أو جهاز دفع إلكتروني.

المزامنة Offline-first الكاملة وحل التعارضات.

الإيصال الإلكتروني المصري في أول Sprint.

الموارد البشرية والرواتب والتصنيع.

Microservices وKubernetes في البداية.

## 3.4 معايير النجاح الأولية

| المعيار | الهدف |
| --- | --- |
| الوظائف | إتمام رحلة بيع نقدي كاملة بدون تدخل يدوي في قاعدة البيانات |
| الدقة | تطابق إجمالي الطلب والمدفوعات مع قواعد التقريب والضريبة |
| الأمان | منع الوصول لبيانات Tenant آخر |
| الجودة | اختبارات تلقائية لمنطق الحساب وحالات الطلب الأساسية |
| القابلية للتتبع | تسجيل الأخطاء والعمليات المهمة مع Correlation ID |

# 4. المستخدمون والأدوار

| الدور | المسؤوليات الأساسية | أمثلة للصلاحيات |
| --- | --- | --- |
| مالك النظام / Super Admin | إدارة المنصة والعملاء والإعدادات العامة | إنشاء Tenant، تعطيل شركة، مراقبة النظام |
| مدير الشركة | إدارة الفروع والمنتجات والمستخدمين والتقارير | إضافة فرع، تعديل سعر، عرض جميع التقارير |
| مدير الفرع | متابعة عمليات الفرع والورديات | إلغاء طلب، اعتماد خصم، إغلاق وردية |
| الكاشير | البيع والتحصيل ضمن ورديته | فتح وردية، إنشاء طلب، دفع نقدي |
| موظف المطبخ KDS | استلام الطلبات وتحديث حالة التحضير | Preparing، Ready |
| مسؤول المخزون | الجرد والتحويلات والاستلام | Stock Count، Transfer، Waste |

قاعدة صلاحيات: يتم استخراج TenantId وBranchId المسموح بهما من هوية المستخدم أو سياق الجهاز، ولا يتم الوثوق بقيم يرسلها العميل لتجاوز نطاقه.

# 5. المعمارية التقنية

النمط الموصى به للمرحلة الحالية هو Modular Monolith مقسم إلى طبقات Clean Architecture. هذا النمط يقلل التعقيد التشغيلي، ويحافظ في الوقت نفسه على حدود واضحة بين الوحدات تمهيدًا لفصلها مستقبلًا عند الحاجة.

## 5.1 المكونات الرئيسية

| Angular واجهة POS والإدارة | HTTPS/JSON REST + SignalR لاحقًا | ASP.NET Core API منطق الأعمال والتوثيق | EF Core الوصول للبيانات | SQL Server البيانات المركزية |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.2 مسؤولية كل مشروع

| المشروع | المسؤولية | ما لا يجب وضعه داخله |
| --- | --- | --- |
| PosFlow.Domain | الكيانات، Enums، Value Objects، قواعد المجال الأساسية | EF DbContext، Controllers، تفاصيل SQL |
| PosFlow.Application | Use Cases، DTOs، Interfaces، Validation، أوامر واستعلامات | الوصول المباشر إلى SQL أو UI |
| PosFlow.Infrastructure | EF Core، SQL Server، الهوية، التكاملات، تنفيذ Interfaces | منطق واجهة المستخدم |
| PosFlow.Api | Controllers، Middleware، Dependency Injection، إعدادات الاستضافة | قواعد عمل كبيرة داخل Controller |
| Angular Frontend | الشاشات، الحالة المحلية، التفاعل، استدعاء API | حسابات مالية نهائية موثوق بها |

## 5.3 هيكل الحل المقترح

PosFlow/ ├── PosFlow.sln ├── src/ │ ├── PosFlow.Api/ │ ├── PosFlow.Application/ │ ├── PosFlow.Domain/ │ └── PosFlow.Infrastructure/ ├── tests/ │ ├── PosFlow.Domain.Tests/ │ ├── PosFlow.Application.Tests/ │ └── PosFlow.Api.IntegrationTests/ ├── frontend/ │ └── posflow-web/ └── docs/ ├── architecture/ └── api/

## 5.4 اتجاه الاعتماد بين الطبقات

PosFlow.Api ───────────────► PosFlow.Application │ │ └──────────────► PosFlow.Infrastructure │ PosFlow.Infrastructure ─────────► PosFlow.Domain PosFlow.Application ────────────► PosFlow.Domain

قاعدة أساسية: Domain لا يعتمد على أي مشروع آخر. Application يعتمد على Domain فقط. Infrastructure ينفذ العقود الموجودة في Application.

# 6. الوحدات الوظيفية

| الوحدة | النسخة الأولى | التوسعات المستقبلية |
| --- | --- | --- |
| Identity & Access | مستخدمون، تسجيل دخول، أدوار أساسية | MFA، سياسات متقدمة، Device Login |
| Organization | Tenant، Branch | Legal Entity، أجهزة وفروع متعددة المناطق |
| Catalog | Product، Barcode، Price | Categories، Variants، Modifiers، Combos |
| Shifts | فتح وإغلاق وردية | Cash In/Out، Approval، Reconciliation |
| Sales | Order، OrderLine، Cash Payment | خصم، ضريبة متقدمة، Split/Merge، Refund |
| Restaurant | لاحقًا | Tables، KDS، Kitchen Stations، Delivery |
| Inventory | لاحقًا | Stock Ledger، Purchase، Count، Waste، Recipe |
| Payments | تسجيل نقدي/بطاقة يدوي | Geidea Adapter، Webhooks، Refund، Settlement |
| Reporting | مبيعات يومية أساسية | COGS، ربحية، BI، تقارير فروع |
| Integrations | لاحقًا | ضرائب، دليفري، تجارة إلكترونية، Webhooks |

# 7. نموذج المجال الحالي

الكيانات التالية تمثل الأساس الحالي كما تم إنشاؤه في المشروع. ستتطور خصائصها وعلاقاتها مع تقدم الـSprints.

| الكيان | الغرض | أهم الحقول الحالية |
| --- | --- | --- |
| BaseEntity | خصائص مشتركة لكل الكيانات | Id، CreatedAtUtc، UpdatedAtUtc، RowVersion |
| Tenant | شركة العميل داخل المنصة | Name، IsActive، Branches |
| Branch | فرع تابع لشركة | TenantId، Name، Code، IsActive |
| Product | صنف قابل للبيع | TenantId، NameAr، NameEn، Barcode، Price، IsActive |
| Shift | وردية كاشير في فرع | BranchId، UserId، OpeningCash، ClosingCash، Status |
| Order | فاتورة أو طلب بيع | OrderNumber، Status، Subtotal، Discount، Tax، Total |
| OrderLine | سطر صنف داخل الطلب | ProductId، ProductName، Quantity، UnitPrice، LineTotal |
| Payment | عملية تحصيل مرتبطة بطلب | Method، Amount، ReferenceNumber |

## 7.1 العلاقات الرئيسية

Tenant يمتلك عدة Branches.

Order يحتوي على مجموعة OrderLines ومجموعة Payments.

كل Order مرتبط بـTenant وBranch وShift.

OrderLine يحتفظ بنسخة من اسم المنتج وسعره وقت البيع لحماية تاريخ الفاتورة من تغييرات الكتالوج.

Payment مرتبط بطلب واحد، ويمكن مستقبلًا دعم أكثر من طريقة دفع على نفس الطلب.

## 7.2 قواعد مالية أساسية

لا يُستخدم float أو double لحفظ مبالغ مالية. يستخدم decimal بدقة ثابتة في C# وDECIMAL(19,4) في SQL Server.

السيرفر هو المرجع النهائي لحساب السعر والخصم والضريبة والإجمالي.

يجب أن يكون مجموع المدفوعات المقبولة مساويًا لإجمالي الطلب قبل إتمامه، مع مراعاة سياسات التقريب.

لا يتم حذف طلب مكتمل حذفًا فعليًا؛ يستخدم الإلغاء أو المرتجع مع سجل تدقيق.

# 8. دورات العمل الأساسية

## 8.1 دورة الوردية

No Active Shift │ ▼ Open Shift ──► Active Shift ──► Cash Sales / Cash Movements │ ▼ Close Shift │ ▼ Closed Shift

لا يُسمح للكاشير بفتح أكثر من وردية فعالة لنفس الجهاز أو الفرع حسب السياسة المعتمدة.

OpeningCash قيمة إلزامية وغير سالبة.

إغلاق الوردية يسجل ClosingCash والوقت والمستخدم.

بعد الإغلاق لا تقبل الوردية طلبات جديدة.

## 8.2 دورة الطلب

Draft ──► Completed │ └────► Cancelled

في المراحل التالية يفضل توسيع الحالات إلى Confirmed، Preparing، Ready، Completed، Cancelled، مع فصل حالة الدفع وحالة الإيصال الضريبي عن حالة الطلب.

## 8.3 رحلة البيع النقدي

تسجيل دخول المستخدم وتحديد Tenant/Branch من التوكن أو سياق الجهاز.

التحقق من وجود وردية مفتوحة.

تحميل المنتجات الفعالة الخاصة بالـTenant.

إنشاء Order بحالة Draft.

إضافة OrderLines بالكمية ومعرّف المنتج.

قراءة السعر الفعلي من الخادم وحساب الإجماليات.

إضافة Payment بطريقة Cash.

التحقق من سداد كامل الإجمالي.

تحويل الطلب إلى Completed داخل Transaction واحدة.

إرجاع رقم الطلب وبيانات الفاتورة للواجهة.

# 9. قاعدة البيانات وSQL Server

## 9.1 الحالة الحالية

يستخدم PosFlowDbContext الـschema الافتراضي pos حاليًا. جميع الجداول التشغيلية الأساسية يتم إنشاؤها من خلال Entity Framework Core Migrations.

## 9.2 قواعد تصميم الجداول

المفتاح الأساسي Guid/uniqueidentifier لتسهيل المزامنة المستقبلية بين الأجهزة والسيرفر.

RowVersion يستخدم للتزامن المتفائل ومنع الكتابة فوق تعديل أحدث.

CreatedAtUtc وUpdatedAtUtc تحفظ بالتوقيت العالمي UTC.

إنشاء Index على TenantId والحقول المستخدمة في البحث مثل Barcode وOrderNumber.

إنشاء Unique Index على (TenantId, BranchCode) وعلى (TenantId, OrderNumber).

العلاقات والمفاتيح الخارجية يجب تعريفها صراحة في Fluent API عند توسع النموذج.

## 9.3 Multi-Tenancy

النموذج الأولي يعتمد قاعدة بيانات مشتركة مع TenantId داخل الجداول. يجب تطبيق Tenant Filter على كل استعلام وكتابة، مع اختبارات تمنع تسرب البيانات بين الشركات.

// Conceptual rule WHERE TenantId = @CurrentTenantId // CurrentTenantId comes from authenticated context, // not from a client-controlled request property.

## 9.4 ترقيم الطلبات

يفضل فصل المعرّف التقني Guid عن الرقم التجاري الظاهر للمستخدم. مثال رقم قابل للقراءة: BR01-20260711-000123. يجب توليده بطريقة آمنة ضد التكرار داخل Transaction، أو باستخدام Sequence مخصص لكل فرع.

# 10. تصميم REST API

## 10.1 القواعد العامة

المسار الأساسي المقترح: /api/v1.

استخدام أسماء موارد جمع مثل /products و/orders و/shifts.

استخدام HTTP status codes الصحيحة: 200، 201، 204، 400، 401، 403، 404، 409، 422، 500.

استجابة الأخطاء تستخدم ProblemDetails بتنسيق موحد.

إضافة Correlation ID لكل Request لتتبع الأخطاء عبر السجلات.

عدم إرجاع Entity Framework Entities مباشرة؛ تستخدم DTOs.

تطبيق Pagination وSorting وFiltering على القوائم الكبيرة.

العمليات الحساسة تستخدم Idempotency-Key عند الحاجة لمنع التكرار.

## 10.2 Endpoints للـMVP

| Method | Endpoint | الغرض | الصلاحية |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | تسجيل الدخول وإرجاع Access Token | Public |
| GET | /api/v1/products | عرض المنتجات الفعالة | Cashier+ |
| POST | /api/v1/products | إنشاء منتج | Manager |
| GET | /api/v1/shifts/current | عرض الوردية الحالية | Cashier+ |
| POST | /api/v1/shifts/open | فتح وردية | Cashier+ |
| POST | /api/v1/shifts/{id}/close | إغلاق وردية | Cashier/Manager |
| POST | /api/v1/orders | إنشاء طلب Draft | Cashier+ |
| GET | /api/v1/orders/{id} | قراءة طلب | Cashier+ |
| POST | /api/v1/orders/{id}/payments | إضافة دفعة | Cashier+ |
| POST | /api/v1/orders/{id}/complete | إتمام الطلب | Cashier+ |
| POST | /api/v1/orders/{id}/cancel | إلغاء الطلب | Manager |

## 10.3 نموذج طلب إنشاء Order

POST /api/v1/orders Content-Type: application/json { "shiftId": "f7c394b2-6c2f-4b19-a245-3b31220a6a5c", "lines": [ { "productId": "9a6a1262-9ab0-4be3-9869-e2c295e6d5e2", "quantity": 2 } ] }

## 10.4 نموذج استجابة ناجحة

HTTP/1.1 201 Created { "id": "7fc871ca-d10d-4f4c-80c8-36e8ad439e65", "orderNumber": "BR01-20260711-000123", "status": "Draft", "subtotal": 100.0000, "discountAmount": 0.0000, "taxAmount": 14.0000, "totalAmount": 114.0000 }

## 10.5 نموذج خطأ موحد

HTTP/1.1 409 Conflict Content-Type: application/problem+json { "type": "https://posflow/errors/shift-already-open", "title": "يوجد وردية مفتوحة بالفعل", "status": 409, "traceId": "00-...", "errors": [] }

# 11. واجهة Angular

## 11.1 الهيكل المقترح

frontend/posflow-web/src/app/ ├── core/ │ ├── auth/ │ ├── guards/ │ ├── interceptors/ │ └── services/ ├── features/ │ ├── login/ │ ├── shifts/ │ ├── products/ │ ├── pos/ │ └── orders/ └── shared/ ├── components/ ├── models/ └── pipes/

## 11.2 مسؤوليات الواجهة

عرض واجهة مناسبة للمس وسريعة للكاشير.

التحقق الأولي من الحقول لتحسين تجربة المستخدم، مع إعادة التحقق داخل API.

إدارة Access Token بصورة آمنة وسياسة انتهاء الجلسة.

عرض الأخطاء القادمة من ProblemDetails برسائل مفهومة.

عدم الاعتماد على الواجهة في حساب الإجماليات النهائية.

دعم العربية RTL والإنجليزية من بداية التصميم.

## 11.3 الاتصال بالـAPI أثناء التطوير

يعمل Angular عادة على منفذ مستقل عن الـAPI. يستخدم Proxy في بيئة التطوير حتى تكون استدعاءات الواجهة على المسار /api دون مشاكل CORS محلية.

// proxy.conf.json { "/api/**": { "target": "https://localhost:<API_PORT>", "secure": false, "changeOrigin": true } }

# 12. التوسع المستقبلي: Offline والأجهزة

## 12.1 Offline-first

بعد استقرار البيع Online، يمكن إضافة IndexedDB في Angular لحفظ المنتجات والعمليات المعلقة. كل عملية تحصل على OperationId ثابت، ويرسلها Sync Engine إلى API باستخدام Idempotency Key لمنع إنشاء طلب مكرر.

| المكون المحلي | البيانات |
| --- | --- |
| LocalProducts | نسخة المنتجات والأسعار والضرائب |
| LocalOrders | الطلبات المنشأة على الجهاز |
| PendingOperations | عمليات غير متزامنة تنتظر الإرسال |
| SyncHistory | نتائج المحاولات وأسباب الفشل |
| DeviceSettings | هوية الجهاز والطابعة والفرع |

## 12.2 C# Device Agent

للتعامل مع الطابعة الحرارية ودرج النقدية والميزان وجهاز الدفع، يفضل إنشاء تطبيق C# محلي منفصل يقدم Local API للواجهة Angular. لا ينفذ في الـMVP إلا بعد استقرار رحلة البيع.

Angular POS └── http://localhost:5055 ├── POST /print ├── POST /open-drawer ├── GET /device-status └── POST /payment

# 13. الأمن والامتثال

استخدام HTTPS في جميع البيئات غير المحلية.

تخزين كلمات المرور باستخدام ASP.NET Core Identity أو مزود هوية آمن، وعدم إنشاء خوارزمية Hash مخصصة.

استخدام Access Token قصير العمر وRefresh Token بسياسة إبطال وتدوير.

تطبيق Authorization Policies بدل الاعتماد على إخفاء الأزرار في Angular.

منع Mass Assignment باستخدام Request DTOs محددة.

حماية Webhooks المستقبلية بالتوقيع والتحقق من المصدر ومنع Replay.

عدم تخزين PAN أو CVV أو PIN أو Track Data لبطاقات الدفع.

تسجيل عمليات الإلغاء والخصومات وتعديلات الأسعار في Audit Log.

حفظ الأسرار في User Secrets محليًا وSecret Store في الإنتاج.

## 13.1 بيانات لا تُكتب في Logs

| النوع | التعامل المطلوب |
| --- | --- |
| كلمة المرور / PIN | لا تسجل نهائيًا |
| JWT / Refresh Token | لا يسجل كاملًا |
| بيانات بطاقة الدفع | لا تخزن ولا تسجل |
| Connection String | لا يظهر في الأخطاء أو المستودع |
| بيانات شخصية حساسة | Masking وتقليل الجمع حسب الحاجة |

# 14. التسجيل والمراقبة

استخدام Structured Logging بدل نصوص غير منظمة.

كل Request يحمل Trace/Correlation ID.

تسجيل مدة تنفيذ الـRequest وحالته دون محتوى حساس.

إضافة Health Checks لقاعدة البيانات والخدمات الخارجية.

Background Jobs المستقبلية تسجل عدد المحاولات وآخر خطأ وحالة التنفيذ.

مؤشرات أولية: عدد الطلبات، معدل الأخطاء، زمن الاستجابة، فشل الدفع، تأخر المزامنة.

# 15. التثبيت والتشغيل محليًا

## 15.1 المتطلبات

| المتطلب | الغرض | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio | تطوير وتشغيل مشاريع C# | مع ASP.NET and web development workload |
| .NET SDK | بناء وتشغيل Web API | يجب أن يطابق TargetFramework في csproj |
| SQL Server | قاعدة البيانات | Developer/Express للتطوير |
| SQL Server Management Studio | إدارة وفحص البيانات | اختياري لكنه مفيد |
| Node.js LTS | تشغيل npm وAngular CLI | يجب أن يكون node وnpm داخل PATH |
| Angular CLI | إنشاء وتشغيل الواجهة | يثبت من npm |

## 15.2 إعداد Backend

تعيين PosFlow.Api كـStartup Project.

إضافة ConnectionStrings:DefaultConnection إلى appsettings.Development.json أو User Secrets.

عمل Build للتأكد من عدم وجود أخطاء.

تطبيق Migrations على قاعدة البيانات.

تشغيل API وفتح /swagger في بيئة Development.

## 15.3 أوامر Package Manager Console

# Default project may be PosFlow.Infrastructure Add-Migration InitialCreate -Project PosFlow.Infrastructure -StartupProject PosFlow.Api -Context PosFlowDbContext -OutputDir Persistence\Migrations Update-Database -Project PosFlow.Infrastructure -StartupProject PosFlow.Api -Context PosFlowDbContext

## 15.4 إعداد Angular

# Run in Visual Studio Terminal / PowerShell, not NuGet PMC node -v npm -v npm install -g @angular/cli mkdir frontend cd frontend ng new posflow-web --routing --style=scss --standalone --skip-git cd posflow-web ng serve --open

مهم: Package Manager Console مخصص أساسًا لـNuGet وEntity Framework. أوامر node وnpm وng تنفذ في Terminal أو PowerShell عادي.

# 16. الإعدادات والبيئات

| البيئة | الاستخدام | سياسة البيانات |
| --- | --- | --- |
| Development | جهاز المطور | بيانات تجريبية، Swagger مفعل، أسرار في User Secrets |
| Test/QA | اختبارات الفريق | بيانات غير حقيقية وإعادة ضبط منتظمة |
| Staging | اختبار قبل الإنتاج | إعداد قريب من Production دون بيانات عملاء حقيقية |
| Production | الاستخدام الفعلي | أسرار مركزية، نسخ احتياطي، مراقبة، HTTPS |

## 16.1 إعدادات مقترحة

{ "ConnectionStrings": { "DefaultConnection": "<secret>" }, "Jwt": { "Issuer": "PosFlow", "Audience": "PosFlow.Clients", "SigningKey": "<secret>" }, "AllowedHosts": "*" }

# 17. معايير التطوير

## 17.1 C#

تفعيل nullable reference types وعدم تجاهل التحذيرات دون سبب.

استخدام async/await للعمليات I/O وتمرير CancellationToken.

Controllers رفيعة وتفوض العمل إلى Application Use Cases.

أسماء واضحة باللغة الإنجليزية للكود؛ رسائل المستخدم تدعم العربية والإنجليزية.

لا يتم Catch(Exception) إلا عند القدرة على المعالجة أو في Middleware مركزي.

استخدام Transaction للعمليات التي تغير الطلب والمدفوعات معًا.

## 17.2 Angular/TypeScript

تفعيل strict mode وعدم استخدام any بدون مبرر.

Standalone Components وLazy Loading للميزات.

Services مسؤولة عن الاتصال، وComponents مسؤولة عن العرض والتفاعل.

استخدام Interceptor للتوكن وCorrelation ID ومعالجة أخطاء الشبكة العامة.

عدم تكرار Models بشكل غير منضبط؛ توليد Client من OpenAPI خيار مستقبلي مناسب.

## 17.3 Git

| الفرع | الغرض |
| --- | --- |
| main | نسخة مستقرة قابلة للنشر |
| develop | دمج التطوير إذا اعتمد الفريق Git Flow |
| feature/<name> | تطوير ميزة مستقلة |
| fix/<name> | إصلاح مشكلة |
| release/<version> | تحضير إصدار عند الحاجة |

# 18. استراتيجية الاختبارات

| نوع الاختبار | النطاق | أمثلة |
| --- | --- | --- |
| Unit Tests | Domain/Application | حساب الإجمالي، انتقالات الحالة، Validation |
| Integration Tests | API + SQL Server/Test Container | إنشاء Order، Tenant Isolation، Transaction |
| Contract/API Tests | HTTP Responses | Status Codes، ProblemDetails، JSON Schema |
| Angular Unit Tests | Components/Services | Checkout totals display، Guards |
| E2E | الرحلة الكاملة | Login → Open Shift → Sell → Pay → Close |

## 18.1 حالات اختبار حرجة للـMVP

رفض فتح وردية ثانية عند وجود وردية مفتوحة حسب السياسة.

رفض كمية صفر أو سالبة في OrderLine.

رفض منتج غير فعال أو تابع لـTenant آخر.

إعادة حساب السعر من قاعدة البيانات وعدم قبول سعر مرسل من الواجهة.

رفض إتمام طلب لم يتم سداده بالكامل.

منع تعديل طلب مكتمل دون عملية إلغاء/مرتجع معتمدة.

اختبار Concurrent Update باستخدام RowVersion.

# 19. Definition of Done

الكود ينجح في Build بدون أخطاء.

تمت مراجعة الكود من مطور آخر أو عبر Pull Request.

تمت إضافة/تحديث الاختبارات المطلوبة ونجحت.

تم تحديث Migration عند تغيير Schema واختبارها على قاعدة جديدة.

تم تحديث Swagger/توثيق Endpoint.

تم اختبار صلاحيات Tenant/Role.

لا توجد أسرار أو بيانات حساسة في الكود أو Logs.

تم تحديث هذه الوثيقة عند تغيير سلوك أو قرار معماري أساسي.

# 20. خطة التنفيذ

| المرحلة | المخرجات | معيار الانتهاء |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Foundation | Solution، DbContext، Migration، Logging، Error Handling، Swagger | API تعمل وقاعدة البيانات تُنشأ آليًا |
| Sprint 1 — Catalog & Shift | Tenant، Branch، Product، فتح/إغلاق وردية | CRUD أساسي + وردية فعالة |
| Sprint 2 — Sales | Order، Lines، Cash Payment، Complete | رحلة بيع نقدي كاملة |
| Sprint 3 — Angular POS | Login، Open Shift، Product Grid، Cart، Checkout | بيع من الواجهة إلى قاعدة البيانات |
| Sprint 4 — Reporting | Daily Sales، Shift Summary، Orders Search | تقرير وردية ومبيعات قابل للمراجعة |
| Sprint 5 — Restaurant | Tables، KDS، SignalR | طلب يصل للمطبخ وتحدث حالته لحظيًا |
| Sprint 6 — Inventory | Stock Ledger، Purchase، Count، Waste | خصم مخزون وتتبع حركة |
| Sprint 7 — Payments/Tax | Provider Adapter، Webhooks، Tax Adapter | تكامل معتمد واختبارات فشل/استرجاع |
| Sprint 8 — Offline | IndexedDB، Sync، Idempotency | بيع نقدي Offline ومزامنة بلا تكرار |

# 21. حل المشكلات الشائعة

## 21.1 AddSwaggerGen أو UseSwagger غير معروف

السبب المعتاد هو أن حزمة Swagger غير مثبتة في مشروع PosFlow.Api أو أن هناك Restore غير مكتمل. ثبت الحزمة في مشروع API ثم Clean/Restore/Rebuild.

# Package Manager Console — Default project: PosFlow.Api Install-Package Swashbuckle.AspNetCore # Then Build > Clean Solution Build > Rebuild Solution

## 21.2 خطأ OpenApiMediaType.Example read only

يشير غالبًا إلى تعارض بين إصدارات حزم Microsoft.OpenApi / Microsoft.AspNetCore.OpenApi / Swashbuckle. لا تعدل الملف generated. اعرض الحزم المثبتة، وحّد الإصدارات المتوافقة مع TargetFramework، ولا تخلط مسار OpenAPI المدمج مع Swashbuckle دون حاجة.

Get-Package -ProjectName PosFlow.Api # Choose one OpenAPI approach for the current project: # Swashbuckle: AddSwaggerGen / UseSwagger / UseSwaggerUI # Built-in OpenAPI: AddOpenApi / MapOpenApi

## 21.3 node غير معروف

Node.js غير مثبت أو مساره غير موجود في PATH. ثبت Node.js LTS، أغلق Visual Studio وكل الـTerminals، ثم افتح Terminal جديدًا واختبر الأوامر التالية.

node -v npm -v # Expected: version numbers, not "not recognized"

## 21.4 فشل Add-Migration

تأكد أن PosFlow.Api هو Startup Project.

تأكد أن Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools مثبتة.

حدد -Project PosFlow.Infrastructure و-StartupProject PosFlow.Api.

تأكد أن كل حزم EF Core على نفس الإصدار الرئيسي المتوافق مع TargetFramework.

نفذ Rebuild Solution واقرأ أول خطأ Build قبل إعادة Migration.

# 22. قرارات تحتاج اعتمادًا

| القرار | الخيارات | الحالة |
| --- | --- | --- |
| إصدار .NET وAngular | يثبت في ملفات المشروع وسياسة الدعم | مفتوح |
| طريقة Authentication | ASP.NET Identity داخلي أو مزود خارجي | مفتوح |
| استراتيجية Order Number | SQL Sequence أو Counter لكل فرع | مفتوح |
| طريقة الضرائب | Tax Inclusive / Exclusive وسياسة التقريب | مفتوح |
| فصل تطبيق POS عن Admin | تطبيق Angular واحد أو Workspace متعدد التطبيقات | مفتوح |
| سياسة الورديات | لكل مستخدم/جهاز/درج نقدية | مفتوح |
| استراتيجية الاستضافة | Windows/IIS أو Containers/Cloud | مفتوح |

# 23. ملحق: قائمة مهام البداية

☐  تأكيد TargetFramework وإصدارات NuGet المتوافقة.

☐  حل تعارض OpenAPI والوصول إلى Swagger بنجاح.

☐  إنشاء InitialCreate Migration وتطبيقها.

☐  إضافة Seed آمن لـTenant وBranch ومنتجات تجريبية.

☐  إنشاء Middleware موحد للأخطاء وProblemDetails.

☐  إضافة CurrentUser/CurrentTenant abstractions.

☐  تنفيذ Open Shift وClose Shift مع Validation.

☐  تنفيذ GET/POST Products.

☐  تنفيذ Create Order وAdd Payment وComplete Order.

☐  تثبيت Node.js وإنشاء Angular Project.

☐  ربط Angular بالـAPI عن طريق Proxy.

☐  تنفيذ أول E2E happy path للبيع النقدي.

# 24. الخلاصة

الهدف الحالي ليس بناء كل مميزات الأنظمة الكبيرة دفعة واحدة، بل تثبيت أساس صحيح وقابل للتوسع. أول علامة نجاح حقيقية هي رحلة بيع نقدي كاملة وآمنة: تسجيل دخول، فتح وردية، اختيار منتجات، إنشاء طلب، دفع، إتمام، ثم إغلاق الوردية مع تقرير واضح. بعد ذلك تتم إضافة المطاعم، المخزون، المدفوعات، الضرائب، والـOffline على مراحل منظمة.